## Slide 1: Introdução à Gestão de Projetos

## Slide 2: Objetivos específicos Identificar os conceitos relativos a projetos, operações, programas, portfólios e gerenciamento de projetos

## Slide 3
A disciplina de gerenciamento de projetos surgiu junto com os primórdios da Administração. Podemos entender o gerenciamento de projetos como sendo uma disciplina da Administração.
Em 1969, no auge dos projetos espaciais da NASA, um grupo de cinco profissionais de gestão de projetos, da Filadéfia, Pensilvânia, nos EUA, reuniu-se para discutir as melhores práticas, e Jim Snyder fundou o Project Management Institute - PMI (EUA).

## Slide 4
Fontes relevantes de conhecimento sobre gerenciamento de projetos
Atualmente existem várias metodologias, guias, métodos, instituições, que falam sobre o tema gerenciamento de projetos. Na área de tecnologia, um dos mais utilizados e estudados é o:

## Slide 5
O PMI é a maior instituição internacional dedicada à disseminação do conhecimento e ao aprimoramento das atividades de gestão profissional de projetos [PMI, 2004; SISK, 1998].
Hoje, o gerenciamento de projetos vem se fortalecendo cada vez mais. As organizações sabem que precisam gerenciar projetos para obterem sucesso. Estima-se que aproximadamente 25% Módulo 1 Contextualização 6 do PIB mundial são gastos em projetos e que cerca de 16,5 milhões de profissionais estão envolvidos diretamente com gerência de projetos no mundo

## Slide 6
PMBOK – A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos)
Na verdade, o PMBOK é considerado mais como um guia do que como um método. É um padrão, amplamente reconhecido pelos profissionais de gerenciamento de projetos, que descreve métodos, processos e melhores práticas. Atualmente, o Guia PMBOK está na 5ª edição e sua publicação é de responsabilidade do PMI.

## Slide 8
O que é projeto?
Se estamos estudando “projetos”, qual a primeira pergunta que nos vem à cabeça? O que é um projeto? Projeto é um termo frequentemente usado, em muitas organizações, por um grande número de pessoas e nos mais variados contextos.

## Slide 9
Segundo a Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP - MGP-SISP, “Projeto é um empreendimento planejado, orientado a resultados, possuindo atividades com início e término, para atingir um objetivo claro e definido. Os projetos são empreendidos em todos os níveis organizacionais podendo envolver uma ou múltiplas unidades”.

## Slide 10
Como visto acima, ocorre com o termo Projeto o mesmo problema de outros termos que são amplamente usados, os significados podem variar bastante e essas diferenças podem, eventualmente, prejudicar a compreensão e a comunicação. No entanto, existem algumas parti comuns aos projetos, que nos permitem listar as seguintes características gerais.

## Slide 12
Os projetos são empreendidos em todos os níveis organizacionais, podendo envolver uma ou múltiplas unidades internas ou externas. Como exemplos de projetos na Administração Pública, podem ser citadas:
• Implantação do Serviço de Informação ao Cidadão em um determinado órgão.
• Reforma de uma agência da previdência social

## Slide 13
O que é operação?
As operações, também chamadas de rotinas, são funções organizacionais que realizam a execução contínua de atividades que produzem o mesmo produto ou fornecem um serviço repetitivo. As operações são esforços permanentes que geram saídas repetitivas, com recursos designados a realizar basicamente o mesmo conjunto de atividades, de acordo com os padrões institucionalizados no ciclo de vida de um produto ou serviço.

## Slide 14
As operações ou atividades operacionais fazem parte da rotina da organização; são processos de trabalho que se repetem continuamente. A tendência é que elas se realizem do mesmo modo, com pequenas variações ao longo do tempo. Exemplos de operações no serviço público: • Elaboração da folha de pagamento no SIAPE.
• Atendimento aos cidadãos nos órgãos públicos.
• Administração do almoxarifado e patrimônio.
• Levantamento de necessidades de treinamento

## Slide 15
Diferenças entre projetos e operações
As organizações realizam diversos trabalhos para atingir seus objetivos, onde eles podem ser categorizados como projeto ou operações. Os projetos exigem um gerenciamento de projetos, enquanto que as operações exigem gerenciamento de processos de negócios. Projeto e operação diferem-se principalmente pelo fato de que o primeiro é temporário, enquanto a operação é contínua e produz produtos, serviços ou resultados repetitivos.

## Slide 17
Gerenciamento de projetos
O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto com o propósito de atender aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos envolve a implementação de ações que visam planejar, executar e controlar diversas atividades para alcançar os objetivos especificados. Cultura, estilo, ambiente e estrutura organizacional influenciam a maneira como os projetos são executados. Os projetos também podem ser influenciados pelo grau de maturidade da organização em relação ao gerenciamento de projetos. A figura abaixo resume o conceito

## Slide 19
Quais os benefícios do gerenciamento de projeto?
Segundo o estudo de benchmark realizado com diversos órgãos públicos da administração direta e indireta, os principais benefícios alcançados com a utilização do gerenciamento de projetos foram:
• Aumento do comprometimento com objetivos e resultados. • Aumento da integração entre as áreas envolvidas.
• Disponibilidade de informação para tomada de decisão.
• Melhoria da qualidade nos resultados dos projetos.

## Slide 20
• Aumento da satisfação do cliente com os resultados.
• Minimização dos riscos e problemas em projetos.
• Otimização de recursos humanos e materiais.
• Aumento de produtividade da equipe do projeto.

## Slide 21
O que é um programa?
Um programa é um conjunto de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado, a fim de obter benefícios disponíveis, se gerenciados individualmente. Um aspecto importante do programa é que ele é orientado a benefícios. Enquanto o foco do projeto é a entrega do bem, produto ou serviço a que ele se propôs, o do programa é a realização dos benefícios por 13 ele perseguidos. Benefícios não são produtos, mas sim impactos e resultados percebidos pela sociedade, organização, serviços, etc.

## Slide 22
O que é um portfólio?
Um portfólio é uma coleção de projetos, programas e outros trabalhos, que estão agrupados com o propósito de facilitar o gerenciamento efetivo do trabalho para atender objetivos estratégicos organizacionais. Portfólio consiste nos trabalhos que estão em andamento ou planejados, estando eles relacionados de alguma forma entre si, ou não. Enquanto os projetos e programas são temporários, os portfólios são contínuos. Uma organização pode possuir mais de um portfólio, cada um tratando de áreas ou objetivos específicos. Em última instância, deve haver um portfólio abrangente para a organização como um todo.

## Slide 23
Relacionamento entre projeto, programa e portfólio
Em organizações maduras de gerenciamento de projetos, esse gerenciamento existe em um contexto mais amplo, regido pelo gerenciamento de programas e portfólio

## Slide 24
Todos os componentes de um portfólio exibem certas características comuns:
• Representam investimentos feitos ou planejados.
• Estão alinhados com as metas e objetivos estratégicos.
• Têm algumas características que, tipicamente, os distingue, o que permite agrupá-los para o gerenciamento efetivo.
• São quantificáveis e, portanto, podem ser medidos, classificados e priorizados.

## Slide 25
Normalmente, é chamada gestão por projetos quando uma organização classifica suas iniciativas como projetos que devem ser planejados e executados com tal característica. Há um relacionamento entre as disciplinas Gerenciamento de Portfólio, de Programas e de Projetos.

## Slide 27
REFERENCIAS
ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PðBLICA (Brasilia). Introdução à Gestão de Projetos. 2014. Disponível em: https://enap.gov.br/pt/. Acesso em: 15 jun. 2020.
PROJETOS, Introdução A Gestão de. Introdução a Gestão de Projetos. 2019. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5079322/mod_resource/content/2/Ap02.%20Introducao%20gestao%20de%20projetos%20%202019.pdf. Acesso em: 05 dez. 2020.